**ZAMAN ÇİZELGESİ BELGESİ**

7 haftalık bir sürede projemizi planladık ve gerçekleştirdik.

1.Hafta: 2017-2021 seneleri arasında çıkmış TYT matematik soruları internetten bulunacak ve indirilecek

2.Hafta: Bulunan TYT matematik sorularının çözümleri bulunacak ve incelenecek üzerinde düşünülecek ortak noktalar yazılacak

3.Hafta: Soruların çözümlerinin akış şemaları çizilecek ve ödevin gönderilmesi için hazırlıklar yapılacak

4.Hafta: Projenin problemler kısmı yol ve işçi problemlerinin yapılması

5.Hafta: Köklü sayılar kodları yazılması

6.Hafta: Mutlak değer ve oran orantı için kodların yazılması

7.Hafta: Üslü sayılar kodlarının yazılması ve istenen dokümanların yazılması

Bu şekilde bir planlama kararlaştırıldı.